UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto Red Social UPT

Curso: Patrones de Software

Docente: Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Cutipa Gutierrez, Ricardo (2021069827)

Malaga Espinoza, Ivan (2021071086)

Chino Rivera, Angel (2021069830)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

Red Social UPT, Tacna, 2026}

Presentado por:

Cutipa Gutierrez, Ricardo

Malaga Espinoza, Ivan

Chino Rivera, Angel

Estudiantes

29/04/2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo3

I Propuesta narrativa4

- Planteamiento del Problema………………………………………………………………………………4

- Justificación del proyecto	4

- Objetivo general	5

- Beneficios	6

- Alcance	7

- Requerimientos del sistema	7

- Restricciones	7

- Supuestos7

- Resultados esperados	8

- Metodología de implementación	8

- Actores claves	9

- Papel y responsabilidades del personal	10

- Plan de monitoreo y evaluación	12

- Cronograma del proyecto 15

- Hitos de entregables	17

II Presupuesto18

- Planteamiento de aplicación del presupuesto18

- Presupuesto 18

3.   Análisis de Factibilidad18

4.   Evaluación Financiera18

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema {nombre del sistema}19

RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: Red Social UPT – Plataforma Social Universitaria basada en Microservicios, Tacna – 2026 |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito del proyecto es desarrollar una plataforma digital institucional que permita a los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna comunicarse, interactuar y compartir contenido académico y social en un entorno seguro, centralizado y exclusivo mediante cuentas @virtual.upt.pe. Los resultados esperados son: - Implementación de una red social funcional desplegada en la nube - Mejora en la comunicación académica entre estudiantes - Reducción del uso de plataformas externas - Sistema seguro con autenticación institucional - Infraestructura automatizada mediante Terraform |  |
| Población Objetivo: Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/. 4513 | Duración del Proyecto (En Meses): 4 meses |

I. Propuesta Narrativa

1. Planteamiento del Problema
Describe la situación actual de la comunidad estudiantil de la Universidad Privada de Tacna, caracterizada por la ausencia de una plataforma digital institucional propia para la comunicación académica y social. Expone las limitaciones del uso de redes sociales genéricas como la falta de verificación de identidad, problemas de privacidad y ausencia de segmentación por carrera o facultad.

2. Justificación del Proyecto
Explica la importancia de desarrollar una red social institucional que permita centralizar la comunicación dentro de la universidad, garantizando seguridad, identidad verificada mediante cuentas @virtual.upt.pe y un entorno adaptado a las necesidades académicas. Se resalta el valor del proyecto tanto a nivel tecnológico como formativo.

3. Objetivo General
Desarrollar una plataforma web denominada Red Social UPT, basada en arquitectura de microservicios, que permita a los estudiantes interactuar, compartir contenido y organizarse académicamente de manera segura utilizando autenticación institucional.

4. Beneficios
Detalla los beneficios que el sistema aportará a la comunidad universitaria, tales como:

- Validación de identidad institucional de los usuarios

- Centralización de la comunicación académica y social

- Mejora en la privacidad y seguridad de la información

- Organización por facultades y carreras

- Escalabilidad para futuras funcionalidades

5. Alcance
Define los límites del proyecto, incluyendo el desarrollo de los principales módulos del sistema (autenticación, publicaciones e historias, perfiles e interacciones), el despliegue en infraestructura en la nube mediante una VPS con Docker, la implementación de prácticas de integración continua y la documentación del sistema en GitHub.

6. Requerimientos del Sistema
Describe los requerimientos funcionales principales que debe cumplir la plataforma, entre ellos:

- Registro e inicio de sesión con cuentas institucionales

- Publicación y visualización de contenido en el feed

- Creación de historias efímeras

- Interacciones sociales como likes y comentarios

- Gestión de perfiles de usuario

- Segmentación por facultad y carrera

- Autenticación segura mediante JWT

- Panel de administración

7. Restricciones
Detalla las limitaciones del proyecto, tales como:

- Acceso restringido a cuentas institucionales @virtual.upt.pe

- Dependencia de conexión a Internet

- Recursos limitados de la VPS

- Tiempo de desarrollo reducido

- Cumplimiento de normativas legales de protección de datos

8. Supuestos
Establece las condiciones asumidas para el desarrollo del proyecto:

- Disponibilidad de cuentas institucionales por parte de los usuarios

- Acceso continuo a la infraestructura tecnológica

- Coordinación efectiva del equipo de desarrollo

- Uso de datos de prueba durante la implementación

- Recursos suficientes para pruebas y despliegue inicial

9. Resultados Esperados
Describe los logros que se esperan alcanzar con la implementación de la Red Social UPT. Incluye la disponibilidad de una plataforma funcional accesible para la comunidad universitaria, la validación efectiva de usuarios mediante cuentas institucionales, la correcta implementación del feed de publicaciones e historias, así como la interacción social entre estudiantes. También se espera contar con un sistema seguro, escalable, documentado y desplegado en la nube, cumpliendo con los estándares de calidad definidos.

10. Metodología de Implementación
Explica el enfoque metodológico utilizado para el desarrollo del proyecto. Se basa en prácticas ágiles, con una división del trabajo por microservicios (autenticación, publicaciones e historias, perfiles e interacciones). Incluye el uso de herramientas como GitHub para control de versiones, GitHub Actions para integración continua, Docker para contenerización, y Terraform para la gestión de infraestructura como código. El desarrollo se realiza de manera incremental, priorizando funcionalidades críticas como la autenticación y el feed.

11. Actores Claves
Identifica a los principales participantes del proyecto, incluyendo:

- Equipo de desarrollo (estudiantes encargados de implementar el sistema)

- Docente del curso (responsable de la evaluación del proyecto)

- Estudiantes de la UPT (usuarios finales de la plataforma)

- Universidad Privada de Tacna (entidad que proporciona el entorno institucional)

Cada actor cumple un rol fundamental en el desarrollo, validación y uso del sistema.

12. Papel y Responsabilidades del Personal
El desarrollo de la Red Social UPT es llevado a cabo por un equipo conformado por tres integrantes, quienes trabajan de manera coordinada bajo una distribución clara de responsabilidades basada en la arquitectura de microservicios del sistema.

Cada integrante asume el desarrollo de un componente principal del sistema:

- Responsable del Microservicio de Autenticación (Auth Service)
Encargado de implementar el registro e inicio de sesión con cuentas institucionales @virtual.upt.pe, la generación y validación de tokens JWT, y la gestión de seguridad del sistema. Además, cumple un rol de coordinación general del proyecto, asegurando la correcta integración entre los servicios.

- Responsable del Microservicio de Publicaciones e Historias (Posts Service)
Desarrolla el módulo del feed en tiempo real, la creación de publicaciones con texto e imágenes, así como el sistema de historias efímeras con expiración automática. También gestiona el almacenamiento de archivos y optimización del rendimiento del contenido multimedia.

- Responsable del Microservicio de Perfiles e Interacciones (Profile & Social Service)
Implementa la gestión de perfiles de usuario, incluyendo datos académicos como carrera y facultad, así como las funcionalidades de interacción social (likes, comentarios y segmentación por grupos).

Adicionalmente, el equipo trabaja de forma conjunta en:

- Integración de los microservicios mediante APIs REST

- Desarrollo del frontend web

- Configuración del entorno con Docker y Docker Compose

- Implementación de CI/CD con GitHub Actions

- Gestión de infraestructura mediante Terraform

- Documentación técnica en README y Wiki del repositorio

El administrador del sistema, rol asumido por el equipo de desarrollo durante la fase operativa, se encarga de supervisar el estado de los servicios, monitorear el rendimiento y gestionar posibles incidencias.

El docente del curso cumple la función de evaluador del proyecto, verificando el cumplimiento de los entregables (FD01 a FD06), la calidad técnica del sistema y la correcta aplicación de los conceptos de arquitectura de software.

13. Plan de Monitoreo y Evaluación
El proyecto incorpora mecanismos continuos de monitoreo y evaluación con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad y correcto funcionamiento del sistema.

El control de calidad del código se realiza mediante herramientas especializadas como SonarQube, que analiza métricas de mantenibilidad, duplicación y vulnerabilidades, y Snyk o Semgrep, que permiten detectar riesgos de seguridad en dependencias y código fuente.

El pipeline de integración continua (CI/CD) configurado en GitHub Actions ejecuta automáticamente validaciones en cada actualización del repositorio, asegurando que el sistema cumpla con los estándares definidos antes de ser integrado.

El monitoreo del sistema incluye:

- Verificación del estado de los microservicios desplegados en Docker

- Evaluación del rendimiento de las APIs (tiempos de respuesta)

- Validación del funcionamiento del feed, autenticación e interacciones

- Control del uso de recursos en la VPS (CPU, RAM, almacenamiento)

La evaluación del cumplimiento del proyecto se basa en:

- Implementación completa de los requerimientos funcionales

- Entrega progresiva de documentos FD01 a FD06

- Funcionamiento del sistema desplegado en la nube

- Calidad del código según herramientas de análisis

- Documentación en GitHub (README y Wiki con roadmap)

Este enfoque permite detectar errores de manera temprana y asegurar la estabilidad del sistema antes de su entrega final.

14. Cronograma del Proyecto
El desarrollo del proyecto se organiza en un período comprendido entre los meses de marzo y junio, distribuyendo las actividades en fases progresivas:

| Mes | Fase | Actividades Principales |
| --- | --- | --- |
| Marzo | Inicio y Planificación | Definición del proyecto, análisis del problema, elaboración del FD01 (Informe de Factibilidad), configuración del entorno de desarrollo, creación del repositorio en GitHub |
| Abril | Análisis y Diseño | Desarrollo del FD02 (Informe de Visión) y FD03 (Requerimientos), diseño de arquitectura de microservicios, inicio del desarrollo del microservicio de autenticación |
| Mayo | Desarrollo e Integración | Elaboración del FD04 (Arquitectura de Software), desarrollo de microservicios (posts, historias, perfiles), integración mediante APIs REST, desarrollo del frontend, pruebas iniciales |
| Junio | Pruebas, Despliegue y Cierre | Desarrollo del FD05 (Informe Final) y FD06 (Propuesta), integración completa del sistema, pruebas finales, despliegue en VPS con Docker y Terraform, documentación en GitHub y presentación final |

15. Hitos de Entregables
El proyecto se estructura en una serie de entregables académicos que evidencian el avance del desarrollo y cumplimiento de los objetivos:

- FD01 – Informe de Factibilidad
Define la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto, así como la configuración inicial del entorno.

- FD02 – Informe de Visión
Establece la visión general del sistema, alcance, objetivos y descripción de los usuarios e interesados.

- FD03 – Informe de Especificación de Requerimientos
Detalla los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los criterios de aceptación.

- FD04 – Informe de Arquitectura de Software (SAD)
Define la arquitectura basada en microservicios, componentes del sistema, diagramas y tecnologías utilizadas.

- FD05 – Informe Final del Proyecto
Integra todos los aspectos del desarrollo, incluyendo implementación, pruebas, despliegue y resultados obtenidos.

- FD06 – Propuesta del Proyecto
Documento que consolida la propuesta general del sistema y su valor dentro del contexto académico.

Adicionalmente, se consideran como hitos clave:

- Repositorio en GitHub con código fuente funcional

- Wiki documentada con roadmap del producto

- Sistema desplegado en una VPS operativa

- Presentación final del proyecto

Cada uno de estos entregables representa un avance significativo en el desarrollo del sistema y permite validar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

II. Presupuesto

1. Planteamiento de Aplicación del Presupuesto

El presupuesto del proyecto Red Social UPT está orientado a cubrir los recursos necesarios para el desarrollo, implementación y despliegue del sistema dentro del contexto académico. La asignación de costos se enfoca principalmente en cuatro componentes: costos generales, costos operativos, costos de infraestructura (ambiente) y costos de personal.

Se prioriza el uso de herramientas de software libre como PHP/Lumen, MySQL, Docker, Terraform y GitHub, lo que reduce significativamente los gastos en licencias. La inversión se concentra en la contratación de una VPS para el despliegue del sistema, el consumo de servicios básicos durante el desarrollo y el esfuerzo del equipo conformado por tres integrantes.

El presupuesto permite garantizar que el sistema pueda ser desarrollado en un entorno real, cumpliendo con los requerimientos funcionales definidos en los entregables FD01 a FD06, y asegurando su disponibilidad para pruebas, evaluación y presentación final.

2. Presupuesto

El costo total del proyecto se distribuye de la siguiente manera:

Costos Generales:
Incluyen materiales de apoyo utilizados durante la documentación y desarrollo del proyecto, como papel, útiles de oficina e impresión.

Costos Operativos:
Corresponden a servicios básicos necesarios durante el desarrollo, como acceso a Internet y consumo de energía eléctrica durante un período de cuatro meses (marzo a junio).

Costos del Ambiente:
Incluyen la infraestructura tecnológica necesaria para el despliegue del sistema, como la contratación de una VPS con sistema operativo Debian, el registro de dominio web y el uso de repositorios en GitHub.

Costos de Personal:
Representan el esfuerzo del equipo de desarrollo, conformado por tres integrantes, cada uno responsable de un microservicio (autenticación, publicaciones e historias, perfiles e interacciones), así como tareas de integración, documentación y despliegue.

El costo total estimado del proyecto asciende a S/ 4565, considerando todos los componentes mencionados.

3. Análisis de Factibilidad

El proyecto presenta condiciones favorables para su ejecución dentro del entorno académico.

En el aspecto técnico, se dispone de tecnologías modernas, estables y ampliamente documentadas, como PHP/Lumen, MySQL y Docker, que permiten implementar la arquitectura de microservicios sin limitaciones significativas.

En el aspecto económico, el proyecto resulta viable debido al bajo costo de infraestructura y al uso de herramientas gratuitas. La mayor inversión corresponde al esfuerzo del equipo de desarrollo, considerado como un costo referencial.

En el aspecto operativo, el sistema puede ser utilizado fácilmente por los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna a través de un navegador web, utilizando su cuenta institucional @virtual.upt.pe, sin necesidad de configuraciones complejas.

4. Evaluación Financiera

El proyecto Red Social UPT no tiene como objetivo generar ingresos económicos directos, ya que se desarrolla dentro de un contexto académico. Sin embargo, su valor se refleja en los beneficios que aporta a la comunidad universitaria.

La implementación del sistema permite centralizar la comunicación entre estudiantes, mejorar la seguridad mediante autenticación institucional, y reducir la dependencia de plataformas externas. Además, la arquitectura de microservicios facilita la escalabilidad del sistema para futuras mejoras.

La relación costo-beneficio es favorable, ya que con una inversión relativamente baja se obtiene una plataforma funcional, segura y alineada con las necesidades del entorno universitario.

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema Red Social UPT

El Anexo 01 contiene el detalle completo de los requerimientos del sistema, definidos en el Informe de Especificación de Requerimientos (FD03).

Incluye los requerimientos funcionales principales como:

- Registro e inicio de sesión con cuentas institucionales @virtual.upt.pe

- Publicación y visualización en el feed

- Creación de historias efímeras

- Interacciones sociales (likes, comentarios)

- Gestión de perfiles de usuario

- Segmentación por facultad y carrera

- Autenticación mediante JWT

- Panel de administración

| Nro. | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad | Inquietudes | Solución Propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación Institucional con Google OAuth | Permitir el inicio de sesión únicamente mediante cuentas institucionales con dominio @virtual.upt.pe utilizando Google OAuth 2.0. En el primer acceso, el usuario deberá completar su información académica antes de ingresar al sistema. | Alta | Garantizar que solo miembros de la UPT puedan acceder y que la información académica sea válida. | Implementar Google OAuth 2.0, validación del dominio institucional en el backend, formulario de onboarding y autenticación mediante JWT. |
| RF-02 | Creación de Publicaciones con Control de Visibilidad | Permitir crear publicaciones con texto e imágenes definiendo su visibilidad para toda la comunidad, solo amigos o únicamente usuarios de la misma facultad. | Alta | Controlar correctamente quién puede visualizar cada publicación y optimizar las consultas del feed. | Implementar un microservicio de publicaciones que almacene el nivel de visibilidad y los metadatos del autor. |
| RF-03 | Feed Cronológico con Filtrado por Relaciones y Visibilidad | Mostrar un feed ordenado cronológicamente aplicando filtros según la configuración de visibilidad y las relaciones de amistad del usuario. | Alta | Garantizar un buen rendimiento y mostrar únicamente contenido autorizado para cada usuario. | Implementar consultas optimizadas con filtros por visibilidad, amistad y facultad, además de paginación del contenido. |
| RF-04 | Sistema de Me gusta en Publicaciones | Permitir a los usuarios reaccionar con "Me gusta" a las publicaciones y eliminar su reacción cuando lo deseen. | Alta | Evitar múltiples reacciones del mismo usuario sobre una publicación. | Implementar control de unicidad por usuario y publicación, actualizando el contador de forma dinámica. |
| RF-05 | Comentarios en Publicaciones con Likes | Permitir agregar comentarios a las publicaciones y reaccionar con "Me gusta" sobre cada comentario. | Alta | Mantener la consistencia entre comentarios y reacciones sin afectar el rendimiento. | Implementar un módulo de comentarios con soporte para reacciones independientes y actualización dinámica. |
| RF-06 | Gestión de Perfil de Usuario | Permitir visualizar y editar la información del perfil, incluyendo biografía, foto de perfil, foto de portada e información académica. | Alta | Garantizar que la información del usuario permanezca actualizada y que las imágenes se almacenen correctamente. | Implementar un microservicio de perfiles con almacenamiento de imágenes y servicios de actualización mediante API REST. |
| RF-07 | Directorio de Amigos con Solicitudes | Permitir buscar usuarios, enviar solicitudes de amistad, aceptarlas o rechazarlas y visualizar la lista de amigos. | Alta | Gestionar correctamente el estado de las solicitudes y evitar relaciones duplicadas. | Implementar un microservicio de amistades con estados de solicitud, búsqueda por nombre y filtros académicos. |
| RF-08 | Chat Privado entre Amigos | Permitir conversaciones privadas entre usuarios con amistad confirmada, incluyendo envío de texto e imágenes. | Alta | Garantizar privacidad, rapidez en la actualización de mensajes y almacenamiento seguro. | Implementar un microservicio de mensajería con sondeo periódico (polling) y almacenamiento de archivos multimedia. |
| RF-09 | Panel de Administración | Permitir a los administradores gestionar usuarios, modificar roles, bloquear cuentas y moderar publicaciones y comentarios. | Alta | Restringir completamente el acceso al panel únicamente a usuarios administradores. | Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) y un panel administrativo protegido mediante JWT. |
| RF-10 | Informe de Contenido | Permitir reportar publicaciones, comentarios y mensajes que incumplan las normas de la comunidad universitaria. | Media | Gestionar eficientemente los reportes y facilitar el proceso de revisión por parte de los administradores. | Implementar un módulo de reportes con estados de seguimiento y panel de revisión para administradores. |
| RF-11 | Grupos de Comunidad | Permitir crear grupos públicos o privados con administradores, miembros y solicitudes de ingreso. | Media | Gestionar correctamente los permisos y la privacidad de cada grupo. | Implementar un microservicio de grupos con control de membresías, roles y solicitudes de acceso. |
| RF-12 | Bloqueo entre Usuarios | Permitir que un usuario bloquee a otro, restringiendo cualquier interacción entre ambos. | Media | Evitar que los usuarios bloqueados puedan comunicarse o visualizar contenido restringido. | Implementar reglas de bloqueo aplicadas a publicaciones, chat, solicitudes de amistad y demás interacciones sociales. |
| RF-13 | Moderación Automática de Contenido | Validar automáticamente publicaciones, comentarios y mensajes utilizando un diccionario de palabras restringidas. | Alta | Detectar contenido inapropiado sin afectar la experiencia del usuario. | Implementar un módulo de validación previa basado en un diccionario configurable de términos prohibidos. |
| RF-14 | Llamadas y Videollamadas entre Amigos | Permitir realizar llamadas de voz y videollamadas privadas entre usuarios con amistad confirmada. | Media | Garantizar privacidad y estabilidad durante la comunicación en tiempo real. | Implementar comunicación mediante WebRTC con validación previa de la relación de amistad entre los usuarios. |
| RF-15 | Livestream como Publicación en Vivo | Permitir iniciar transmisiones en vivo configurando su visibilidad para toda la comunidad, amigos o usuarios de la misma facultad. | Baja | Gestionar el consumo de recursos del servidor y controlar quién puede acceder a la transmisión. | Implementar un módulo de streaming integrado al sistema de publicaciones, respetando las reglas de visibilidad configuradas por el usuario. |

También incorpora criterios de aceptación, prioridades y consideraciones técnicas que sirven como base para el desarrollo, validación y pruebas del sistema.